Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatik (SSMI)

Department of Computer Science (DSC)

Division of Computer Systems and Networks (DivCSN)

Jl Meranti Wing 20 Level 5 Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia

Tel/Fax.: +62-251-8625584 – Website: https://cs.ipb.ac.id

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN

| Nomor Dokumen | BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25 |
| --- | --- |
| Jenis Dokumen | Business Requirement Document (BRD) |
| Nama File Dokumen | ilkom-2025_Capstone_BRD IoT dan LoRaWAN.docx |
| Tanggal Dibuat | 28-04-2024 |
| Tanggal Revisi Terakhir | 14-04-2025 |
| Versi | 1.5 |
| Revisi ke- | 2 |
| Klasifikasi | Rahasia / Terbatas / Publik |
| Unit Pengusul | Institut Pertanian Bogor |
| Unit Sponsor | Mandiri |

TIM PENELITI

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

APRIL 2025

# PERNYATAAN PENAFIAN HAK CIPTA DAN KETERBATASAN (COPYRIGHT DISCLAIMER AND LIMITATION STATEMENT)

Isi dokumen ini tetap menjadi milik Tim Pengembang dan Tim Peneliti “Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN (iSURF-IoT-LoRaWAN)”, Divisi Sistem Komputer dan Jaringan, Departemen Ilmu Komputer, Institut Pertanian Bogor (DivCSN, DCS, IPB University) dan tidak boleh direproduksi seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Tim Pengembang dan/atau Tim Peneliti iSURF-IoT-LoRaWAN, DivCSN DCS IPB.

Dokumen ini dan sistem perangkat lunak yang dikembangkan adalah diperuntukkan bagi Tim Pengembang dan/atau Tim Peneliti iSURF-IoT-LoRaWAN, DivCSN, DCS, IPB University. Perangkat lunak yang dikembangkan adalah sebuah konsep dan implementasi yang membantu dalam pengelolaan rumah percobaan pertanian berbasiskan IoT dan LoRaWAN yang tidak terbatas hanya di lingkungan iSURF namun juga di lokasi lain dengan tipikal lingkungan yang sama. Saat ini, iSURF belum memiliki sebuah platform untuk pengelolaan pertanian yang dapat mengontrol dan mengelola lingkungan pertanian secara otomatis, terkontrol, dan pintar. Konsep platform ini nantinya akan mempermudah siapa pun, baik peneliti, pengembang, dan mahasiswa untuk melakukan skalabilitas dan integrasi dengan aplikasi lain.

Sistem iSURF-IoT-LoRaWAN merupakan sebuah sistem pengelolaan pertanian di lingkungan rumah kaca atau yang lebih luas untuk mengelola dan memantau lingkungan pertanian secara presisi dan pintar. Dokumen ini merupakan dokumen bisnis yang berisikan kebutuhan pengguna dan modul lengkap untuk iSURF-IoT-LoRaWAN yang berbasiskan PHP, framework Yii2, Flutter/React/Node.js, basisdata MySQL, basisdata Firebase, dan Single-Signed On (SSO). Model pengembangannya menggunakan prinsip-prinsip pemodelan sistem berorientasi objek (OOP).

Tim tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari penggunaan dokumen dan sistem perangkat lunak ini tanpa sepengetahuan dan seizin Tim Pengembang dan/atau Tim Peneliti iSURF-IoT-LoRaWAN, DivCSN DCS IPB. Hal-hal yang berkaitan dengan akibat penggunaan tadi menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak pengguna.

Dipersiapkan oleh:

Ketua: Dr.Eng. Heru Sukoco, S.Si. MT.

Anggota Peneliti:

Tim Pengembang IoT:

- Faizussabiq Khoiri 	G6401211021

- Steven Hesang	G6401211044

- Andra Dihat Putra	G6401211053

- Muhammad Tegar Santoso	G6401211086

- Muhammad Ferdinanta	G6401211101

- Dharma Pratama	G6401211901

- Berlin Napoleon	G6401221050

- Nurul Fadillah 	G6401221078

- Muhammad Shidqi Abhinaya	G6401221096

- Muhammad Zaky Ghoetti Ananda	G6401221071

- Sri Arini Ismayasari	G6401221029

Tim Pengembangan LoRaWAN:

- Faizussabiq Khoiri 	G6401211021

- Steven Hesang	G6401211044

- Andra Dihat Putra	G6401211053

- Muhammad Tegar Santoso	G6401211086

- Muhammad Ferdinanta	G6401211101

- Dharma Pratama	G6401211901

- Ahmad Afif	G6401221077

- Muhammad Eljalalludin Rummi	G6401221039

- Fikri Aulia Rahman	G6401221034

- Rusydi Balfas	G6401221104

- Felix Gideon Lumbantobing	G6401221069

Bekerjasama dengan:

Tanggal Dibuat	:	16 Oktober 2024

Tanggal Revisi	:	14 April 2025

Versi	:	1.5

Revisi	:	2

Lembaga Tim Peneliti:

- Program Studi Ilmu Komputer, SSMI, IPB University

FOKUS:

Pengelolaan Pertanian Presisi dan Smart System di lingkungan iSURF

LOKUS:

Laboratorium iSURF, Program Studi Ilmu Komputer, SSMI, IPB University

# INFORMASI PERUBAHAN DOKUMEN (DOCUMENT CHANGE INFORMATION)

| Versi | Tanggal | Alasan Perubahan/Deskripsi Revisi | Disiapkan Oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16-10-2024 | Terbitan awal | Heru Sukoco |
| 1.5 | 14-04-2025 | Penambahan ruang lingkup iSURF untuk IoT dan LoRaWAN | Heru Sukoco |

# INFORMASI PERSETUJUAN DOKUMEN (DOCUMENT APPROVAL INFORMATION)

| Tanda Tangan Penyusun diisi oleh Peneliti, Analis Sistem, Senior Programmer, atau Perekayasa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disusun oleh: Heru Sukoco | Jabatan: Peneliti bidang Ilmu Komputer dengan fokus Net Centric Computing (NCC), Departemen Ilmu Komputer, IPB University Kepala Komisi Infrastruktur Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika, IPB University | Tanggal: 16-06-2025 | Tanda Tangan: |
| Tanda Tangan Reviewer diisi oleh Penyelia, Pengguna, atau Mitra |  |  |  |
| Direview oleh: | Jabatan: | Tanggal: | Tanda Tangan: |
| Tanda Tangan Persetujuan diisi oleh Ketua, Kepala, atau Pimpinan Peneliti/Unit Pengusul |  |  |  |
| Disetujui oleh: | Jabatan: | Tanggal: | Tanda Tangan: |

# ISTILAH, AKRONIM, DAN SINGKATAN (TERMS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS)

[Catatan: Tuliskan penjelasan dari setiap istilah, akronim, dan singkatan yang terkait dengan sistem/aplikasi pada tabel di bawah ini]

| No. | Istilah / Akronim / Singkatan | Definisi / Kepanjangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | iSURF | Internet of Things for Smart Urban Farming |
| 2 | IoT | Internet of Things |
| 3 | WAN | Wide Area Neworks |
| 4 | LoRaWAN | Long Range WAN |
| 5 | Yii | Yes it is |

# INSTRUKSI PENGISIAN DOKUMEN (DOCUMENT FILLING INSTRUCTIONS)

- Templat dokumen ini berisi teks tersembunyi. Untuk mengaktifkan teks tersembunyi dapat dilakukan melalui menu tab “Tools  Options  Print dan memastikan “Hidden Text” dicentang.

- Teks berwarna HITAM berarti bagian tersebut adalan final di dalam dokumen dan jangan dihapus.

- Teks berwarna MERAH adalah instruksi dan contoh yang harus diisi pada berbagai BAGIAN (SECTION) dokumen ini. Silakan isi bagian sesuai instruksi dan kemudian hapus teks berwarna MERAH (instruksi dan contoh).

- Jangan biarkan BAGIAN mana pun kosong. Jika sebuah BAGIAN tidak diterapkan, maka ketik "Tidak Berlaku (NOT APPLICABLE)" di BAGIAN tersebut.

- Pastikan untuk tidak menjelaskan isu-isu Perancangan Sistem (Desain System) dalam dokumen ini.

- Saat ini dua pendekatan untuk memodelkan Kebutuhan Bisnis (Business Requirements), yaitu pemodelan:

  - USE CASE dengan Unified Modeling Language (UML).

  - Entity Relationship Diagram (ERD) dan Function Hierarchy Diagram (FHD).

- Templat dokumen ini mendukung pendekatan pemodelan USE CASE dan DESIGNER.

- Pendekatan pemodelan pada dokumen ini hanya mengadopsi salah satu dari dua pendekatan untuk menjelaskan Kebutuhan Bisnis dan bukan pendekatan hybrid.

- Model data disajikan baik dalam notasi ERD atau dalam notasi kelas UML, terlepas dari pendekatan pemodelan mana yang digunakan.

- Jika USE CASE yang digunakan maka bagian DESIGNER harus dihapus dan begitu sebaliknya.

- Setelah seluruh dokumen selesai maka disarankan mutakhirkan kembali DAFTAR ISI untuk.memutakhirkan BAGIAN dan NOMOR HALAMAN.

# DAFTAR ISI
(TABLE OF CONTENTS)

PERNYATAAN PENAFIAN HAK CIPTA DAN KETERBATASAN (COPYRIGHT DISCLAIMER AND LIMITATION STATEMENT)	2

INFORMASI PERUBAHAN DOKUMEN (DOCUMENT CHANGE INFORMATION)	4

INFORMASI PERSETUJUAN DOKUMEN (DOCUMENT APPROVAL INFORMATION)	5

ISTILAH, AKRONIM, DAN SINGKATAN (TERMS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS)	6

INSTRUKSI PENGISIAN DOKUMEN (DOCUMENT FILLING INSTRUCTIONS)	7

DAFTAR ISI (TABLE OF CONTENTS)	8

1.	RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	9

2.	PENDAHULUAN (INTRODUCTION)	10

2.1.	Tujuan Dokumen (Document Purpose)	10

2.2.	Pengguna yang dituju (Intended Audience)	10

Pendahuluan Proyek (Project Introduction/ Background)	11

Tujuan Proyek (Project objectives)	13

Ruang Lingkup Proyek (Project scope)	14

Modul Sistem IoT:	14

Manajemen Pengguna	14

Manajemen Perangkat IoT	14

Pemantauan Data Sensor	14

Modul Sistem LoRaWAN:	15

Manajemen Pengguna	15

Manajemen Gateway LoRaWAN	15

Manajemen Perangkat IoT	15

Integrasi Data & Notifikasi	15

Persyaratan Bisnis (Business requirements)	15

1.	IoT:	15

2.	LoRaWAN:	16

Pemangku kepentingan utama (Key stakeholders)	16

1.	IoT:	16

2.	LoRaWAN:	16

Kendala/Batasan proyek (Project constraints)	17

1.	IoT:	17

2.	LoRAWAN:	17

Analisis Biaya-Manfaat (Cost-benefit analysis)	17

DAFTAR PUSTAKA	19

# RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dokumen kebutuhan bisnis (business requirements document, disingkat dengan BRD) ini merupakan penjelasan tentang kebutuhan bisnis yang diperlukan oleh pengguna yang akan mengimplementasikan sistem Platform IoT dengan konektivitas LoRaWAN untuk pemantauan tanaman hidroponik dan rumah kaca di laboratorium Internet of Things for Smart Urban Farming (iSURF) Departemen Ilmu Komputer, FMIPA IPB. Platform akan berbasiskan berbasis Flutter untuk aplikasi mobile, Yii2 Advanced Template untuk aplikasi web, MySQL/MariaDB untuk sistem manajemen basisdata, dan Firebase untuk mekanisme single signed-on (SSO) dan sistem notifikasi.

Dalam pengembangan platform ini akan terdiri dua fokus yaitu pengembangan sistem IoT dan konektivitas via LoRaWAN. Sistem ini akan mengelola irigasi menggunakan mekanisme drip di lingkungan laboratorium iSURF untuk memantau tanaman hidroponik yang dapat dikelola secara otomatis menggunakan IoT berdasarkan kondisi lingkungan dan keadaan tanaman yang bersangkutan. Platform ini dimungkinkan juga untuk dapat mengirimkan data dari berbagai media komunikasi seperti Bluetooth, Wi-Fi, LoRaWAN, dan Selular (GSM/CDMA). Selain itu, fitur-fitur yang akan dikembangkan diharapkan dapat diaplikasikan dari hulu (pengelolaan di iSURF) hingga ke hilir (pengelolaan pemasaran produknya).

Pengembangan platform berbasiskan full-stack development. Dalam pengembangan ini maka sangat diperlukan kebutuhan bisnis akan mekanisme Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) untuk manajemen pengguna. Sistem manajemen akun pengguna (User Account Management System/UAMS) merupakan sebuah sistem pengelolaan akun pengguna yang memudahkan pemilik dan penanggung jawab sistem mengelola penggunanya. UAMS akan menggunakan pemrograman berorientasi objek (object oriented programming/OOP) PHP dengan framework Yii2, basisdata MySQL, MariaDB, Firebase, dan AuthID dengan konsep Role Based Access Control (RBAC) dan Single Signed On (SSO).

Pengembangan akan dilakukan secara bertahap secara modular melalui kegiatan penelitian atau pembelajaran mata kuliah Capstone program studi Ilmu Komputer, SSMI, IPB University.

# PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

## Tujuan Dokumen (Document Purpose)

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menjelaskan kebutuhan bisnis dari aplikasi Sistem Irigasi dan Pemantauan Tanaman Hidroponik berbasiskan IoT dan LoRaWAN dan pengelolaan akun pengguna berbasiskan User Account Management System (UAMS) secara lengkap, akurat, dan tidak ambigu dengan cara yang tidak bergantung pada teknologi. Dokumen bisnis ini belum menyentuh secara spesifik sistem yang akan digunakan namun lebih kepada proses yang umum selama ini berjalan. Semua upaya telah dilakukan dalam pembuatan dokumen bisnis ini dengan menggunakan sebagian besar terminologi bisnis dan bahasa bisnis sambil menjelaskan kebutuhan dalam dokumen ini. Penggunaan terminologi teknis sangat minim dan lebih bersifat terminologi umum. Selain itu, dokumen ini lebih menggunakan salah satu dari dua pendekatan pemodelan, yaitu kasus penggunaan (USE CASE) atau perancang (DESIGNER) dalam memodelkan kebutuhan bisnisnya. Dalam dokumen bisnis ini, pemodelan kebutuhan bisnis yang akan diterapkan adalah pendekatan pemodelan notasi kelas Unified Modeling Language (UML).

## Pengguna yang dituju (Intended Audience)

Pengguna utama yang dituju untuk dokumen ini adalah seluruh pengguna yang akan menggunakan Platform iSURF berbasiskan IoT, LoRaWAN, dan UAMS. UAMS sendiri akan menerapkan Role Based Access Control (RBAC) dan Single Signed On (SSO). Dokumen ini harus dapat dibaca oleh pemilik bisnis dari sistem yang diusulkan. Para pengguna harus dapat memverifikasi bahwa kebutuhan bisnis mereka telah didokumentasikan di sini secara lengkap, akurat, dan tidak ambigu.

Nama proyek	:	Platform iSURF berbasiskan IoT dan LoRaWAN

Manajer proyek	:	Heru Sukoco

Tanggal dikirim	: 	14 April 2025

Status dokumen	: 	[   ] Draft  [ O ] Diusulkan  [   ] Divalidasi   [   ] Disetujui

# Pendahuluan Proyek (Project Introduction/ Background)

Dalam era digital yang terus berkembang, pengembangan sistem monitoring dan pengendalian menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan sistem informasi. Internet of Things (IoT) memainkan peran utama dalam mengintegrasikan setiap sensor dalam lingkungan internet yang menjadi kunci dalam menangani berbagai tantangan dalam berbagai industri. Dalam hal ini, teknologi telekomunikasi Long Range Wide Area Networks (LoRaWAN) telah menjadi solusi untuk memungkinkan komunikasi nirkabel jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah, sangat sesuai untuk aplikasi IoT. Penggunaan Microcontroller ESP32 sebagai platform untuk pengembangan sistem IoT juga menjadi hal yang efektif. ESP32 memiliki kemampuan yang handal dan fleksibel dalam mengelola data sensor, serta dukungan untuk berbagai protokol komunikasi, termasuk LoRaWAN (Attaran, 2023).

Di sisi lain, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kebutuhan makhluk hidup termasuk pertanian. Pemanfaatan air dalam pertanian salah satunya adalah dengan penerapan irigasi. Irigasi adalah sebuah cara mendistribusikan air dari sumber air (sungai, danau, dan lainnya) ke suatu lahan pertanian yang dituju. Sistem irigasi tersebut merupakan salah satu komponen penting dalam sektor pertanian, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya air. (Udiana et al. 2014). Dengan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan, efisiensi penggunaan air dalam pertanian menjadi hal yang krusial sehingga hal ini perlu dikelola dengan baik.

Di banyak daerah, pertanian masih mengandalkan metode irigasi tradisional yang cenderung boros air dan tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kurang efisiennya distribusi dan pemanfaatan air. Sebagai contohnya adalah irigasi alur yang sering kali mengakibatkan banyaknya air yang berkurang akibat evaporasi, perkolasi dan aliran permukaan. Hal ini mengakibatkan biaya operasional bagi petani akan meningkat.

Sistem irigasi drip otomatis berbasiskan IoT memperkenalkan teknologi untuk mengontrol waktu dan jumlah air yang diberikan ke tanaman sesuai kebutuhan. Beberapa komponen yang diperlukan untuk sistem ini di antaranya adalah sensor, aktuator, perangkat kontrol, perangkat pendukung, perangkat lunak, dan perangkat keras. Dengan adanya perangkat-perangkat tersebut, sistem dapat memantau tanah dan tanaman secara real-time dan menyesuaikan irigasi sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Mata kuliah Capstone memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan para mahasiswa berpikir kritis, mandiri, dan berdikari terhadap topik yang diberikan. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat belajar meneliti dan dapat berlanjut menjadi sebuah topik tugas akhir.

Dokumen kebutuhan bisnis (business requirements document, disingkat dengan BRD) ini merupakan penjelasan tentang kebutuhan bisnis yang diperlukan oleh pengguna yang akan mengimplementasikan sistem Platform IoT dengan konektivitas LoRaWAN untuk pemantauan tanaman hidroponik dan rumah kaca di laboratorium Internet of Things for Smart Urban Farming (iSURF) Departemen Ilmu Komputer, FMIPA IPB. Platform akan berbasiskan berbasis Flutter untuk aplikasi mobile, Yii2 Advanced Template untuk aplikasi web, MySQL/MariaDB untuk sistem manajemen basisdata, dan Firebase untuk mekanisme single signed-on (SSO) dan notifikasi.

Dalam pengembangan platform ini akan terdiri dua fokus yaitu pengembangan sistem IoT dan konektivitas via LoRaWAN. Sistem ini akan mengelola irigasi menggunakan mekanisme drip di lingkungan laboratorium iSURF untuk memantau tanaman hidroponik yang dapat dikelola secara otomatis menggunakan IoT berdasarkan kondisi lingkungan dan keadaan tanaman yang bersangkutan. Platform ini dimungkinkan juga untuk dapat mengirimkan data dari berbagai media komunikasi seperti Bluetooth, Wi-Fi, LoRaWAN, dan Selular (GSM/CDMA). Selain itu, fitur-fitur yang akan dikembangkan diharapkan dapat diaplikasikan dari hulu (pengelolaan di iSURF) hingga ke hilir (pengelolaan pemasaran produknya).

Pengembangan platform berbasiskan full-stack development. Dalam pengembangan ini maka sangat diperlukan kebutuhan bisnis akan mekanisme Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) untuk manajemen pengguna. Sistem manajemen akun pengguna (User Account Management System/UAMS) merupakan sebuah sistem pengelolaan akun pengguna yang memudahkan pemilik dan penanggung jawab sistem mengelola penggunanya. UAMS akan menggunakan pemrograman berorientasi objek (object oriented programming/OOP) PHP dengan framework Yii2 Advanced Template, sistem manajemen basisdata MySQL/MariaDB, Firebase, dan AuthID dengan konsep Role Based Access Control (RBAC), Single Signed On (SSO), dan sistem notifikasi.

Pengembangan akan dilakukan secara bertahap dan modular melalui kegiatan penelitian atau pembelajaran mata kuliah Capstone program studi Ilmu Komputer, SSMI, IPB University. Platform iSURF ini merupakan satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat IoT dengan lebih mudah. Selain itu, platform ini dapat mempromosikan dan meningkatkan citra organisasi.

# Tujuan Proyek (Project objectives)

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan platform iSURF berbasiskan IoT berbasiskan konektivitas LoRaWAN. Berikut rincian tujuan pengembangan IoT dan LoRaWAN:

Umum:

- mendukung autentikasi pengguna melalui Single Signed-On (SSO) via Firebase atau milik sendiri.

- menerapkan skema role based access control (RBAC).

- membangun platform IoT yang memudahkan pengelolaan perangkat-perangkat IoT dan konektivitas (bluetooth, Wi-Fi, atau LoRaWAN) berupa modul IoT, backend web, frontend web, dan mobile.

- Sistem notifikasi untuk pesan kesalahan, keberhasilan, dan aktivitas lainnya.

IoT:

- memantau kondisi lingkungan hidroponik dan rumah kaca secara real-time.

- mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dengan peringatan otomatis.

- mengintegrasikan IoT dengan analisis data untuk prediksi pola pertumbuhan.

- mengimplementasikan sistem irigasi otomatis

- mengurangi proses manual pada sistem irigasi

- meningkatkan efisiensi penggunaan air

- mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman hidroponik

- meningkatkan budidaya tanaman pada isurf IPB

LoRaWAN:

- memperkuat pemahaman tentang cara LoRaWAN dapat diaplikasikan dalam konteks solusi IoT dan industri digital.

- membangun arsitektur data dari sistem LoRaWan di lingkungan iSURF dan IPB.

- memahami cara kerja dari masing-masing modul yang ada pada LoRaWAN Trainer Kit.

- menggambarkan infrastruktur, protokol komunikasi, dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi LoRaWAN

- mempermudah pengelolaan dan pemantauan konektivitas jaringan melalui LoRaWAN.

- mengembangkan sistem pengiriman data ke internet dari gateway

- memastikan perangkat IoT tetap terhubung melalui dashboard monitoring.

- memberikan analisis berbasis AI untuk prediksi kestabilan jaringan.

- mengintegrasikan Modul LoRaWAN Trainer dengan infrastruktur laboratorium i-Surf.

- meningkatkan laboratorium i-Surf dalam mendukung pendidikan dan penelitian di bidang teknologi LoRaWAN

# Ruang Lingkup Proyek (Project scope)

Tim pengembang IoT akan melakukan perancangan dan implementasi sistem irigasi drip otomatis dengan perangkat IoT berbasis MCU Arduino Mega ESP8266 yang memanfaatkan data suhu, kelembapan, dan kesuburan tanah. Tim pengembang IoT bertugas dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem irigasi tersebut.

Tim pengembang LoRaWAN akan melakukan pengembangan dan pengendalian modul IoT berbasis ESP32 untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data sensor melalui koneksi LoRaWAN. Selain itu, tim pengembang LoRaWAN pengelolaan proyek dengan melakukan pelatihan bagi personel laboratorium i-Surf, perencanaan, pengawasan, dan manajemen risiko terkait dengan penggunaan ESP32.

Platform iSURF akan memungkinkan pemantauan dan analisis otomatis untuk tanaman hidroponik dan rumah kaca iSURF Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI) dan membantu petani dalam mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dengan teknologi berbasis IoT dan data science.

Fitur-fitur yang dikembangkan tidak terbatas pada spesifikasi berikut ini:

## Modul Sistem IoT:

### Manajemen Pengguna

- Login dengan Firebase Authentication (Google SSO),

- Role-based Access Control (RBAC): Admin, Petani, Pengamat, Super Admin,

- Manajemen akun pengguna yang dapat mengelola atau memantau sistem IoT/LoRaWAN,

- Sistem notifikasi untuk pesan kesalahan, keberhasilan, dan aktivitas lainnya.

### Manajemen Perangkat IoT

- Registrasi dan konfigurasi sensor IoT di rumah kaca atau sistem hidroponik.

- Integrasi dengan protokol komunikasi LoRaWAN dan MQTT.

- Manajemen perangkat berdasarkan lokasi rumah kaca.

### Pemantauan Data Sensor

- Monitoring suhu, kelembaban, intensitas cahaya, pH air, dan EC (Electrical Conductivity).

- Menampilkan grafik perubahan parameter lingkungan dalam periode tertentu.

- Mendeteksi anomali dan memberikan notifikasi saat terjadi kondisi ekstrem.

## Modul Sistem LoRaWAN:

### Manajemen Pengguna

- Login dengan Firebase Authentication (Google SSO),

- Role-based Access Control (RBAC): Admin, User, Super Admin,

- Manajemen akun pengguna dalam pengelolaan perangkat IoT/LoRaWAN,

- Sistem notifikasi untuk pesan kesalahan, keberhasilan, dan aktivitas lainnya.

### Manajemen Gateway LoRaWAN

- Registrasi gateway LoRaWAN yang terhubung ke platform,

- Konfigurasi parameter gateway (frekuensi, bandwidth, SF, dan lainnya)

- Monitoring status operasional gateway secara real-time.

### Manajemen Perangkat IoT

- Registrasi perangkat IoT berbasis LoRaWAN,

- Manajemen data perangkat (jenis sensor, lokasi, ID perangkat),

- Pemantauan data sensor dalam bentuk grafik dan tabel.

### Integrasi Data & Notifikasi

- Penyimpanan data sensor IoT ke database MySQL/MariaDB dan Firebase,

- Notifikasi otomatis melalui Firebase Cloud Messaging (FCM),

- Laporan statistik performa perangkat dan gateway LoRaWAN.

# Persyaratan Bisnis (Business requirements)

# IoT:

| Tingkat Prioritas | Tingkat Kritis | Deskripsi kebutuhan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tinggi | Persiapan peralatan IoT di lapang (iSURF) |
| 2 | Tinggi | Analisis kebutuhan tanaman |
| 3 | Tinggi | Konstruksi program IoT |
| 4 | Sedang | Pembuatan aplikasi untuk IoT |
| 5 | Sedang | Pembuatan website portal iSURF |
| 6 | Sedang | Pembuatan aplikasi platform web untuk pengelolaan |
| 7 | Sedang | Pembuatan aplikasi mobile untuk pemantauan |
| 8 | Sedang | Membuat BRD |
| 9 | Sedang | Penulisan laporan |

# LoRaWAN:

| Tingkat Prioritas | Tingkat Kritis | Deskripsi kebutuhan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tinggi | Testing awal untuk alat-alat dan menyambungkan dengan Arduino |
| 2 | Tinggi | Analisis sensor-sensor yang dapat digunakan |
| 3 | Sedang | Proses menyatukan masing-masing sensor |
| 4 | Sedang | Mencari dan memasukkan database |
| 5 | Sedang | Membuat BRD |
| 6 | Sedang | Penulisan laporan |

# Pemangku kepentingan utama (Key stakeholders)

# IoT:

| Nama | Peran pekerjaan | Tugas |
| --- | --- | --- |
| Heru Sukoco | Dosen PJ MK | Manajer proyek dan mengawasi perkembangan tim |
|  | Programmer IoT | Pembuatan aplikasi IoT dengan ardiuno |
|  | Programmer IoT | Pembuatan aplikasi IoT dengan ardiuno |
|  | Database Administator | Pembuatan database untuk platform iSURF |
|  | Programmer Backend | Pembuatan aplikasi Backend |
|  | Programmer Backend | Pembuatan aplikasi Backend |
|  | Programmer Frontend | Pembuatan aplikasi Frontend Web |
|  | Programmer Frontend | Pembuatan aplikasi Frontend Web |
|  | Programmer Mobile | Pembuatan aplikasi Frontend Mobile |
|  | Programmer Mobile | Pembuatan aplikasi Frontend Mobile |

# LoRaWAN:

| Nama | Peran pekerjaan | Tugas |
| --- | --- | --- |
| Heru Sukoco | Dosen PJ MK | Manajer proyek dan mengawasi perkembangan tim |
|  | Programmer Frontend | Pembuatan aplikasi Frontend dan API |
|  | Programmer Backend | Pembuatan aplikasi Backend dan API |
|  | Programmer IoT | Pembuatan aplikasi IoT dan Backend |
|  | Desainer UI/UX Frontend | Pembuatan UI dan Frontend |
|  | Desainer UI/UX Backend | Pembuatan UI dan Backend |
|  | Administrasi | Pelaporan (BRD, PPT, laporan, Poster) |

# Kendala/Batasan proyek (Project constraints)

# IoT:

| Kendala/Batasan | Deskripsi |
| --- | --- |
| Linimasa | Menyelesaikan proyek irigasi sebelum deadline tugas capstone |
| Anggaran | Jumlah uang yang dibutuhkan untuk alat-alat IoT sebesar Rp 3.000.000,- |
| Ketersediaan tim | Harus mengikuti jadwal anggota tim |
| Risiko proyek | Mungkin bisa saja alat yang digunakan rusak ketika digunakan |

# LoRAWAN:

| Kendala/Batasan | Deskripsi |
| --- | --- |
| Linimasa | Menganalisis lebih dari 3 sensor, waktu yang terlalu sempit karena banyak terpotong dengan ujian dan libur dengan tugas yang begitu banyak (menganalisis, merancang, membuat laporan) |
| Anggaran | Jumlah uang yang dibutuhkan untuk LoRaWAN Trainer Kits sebesar Rp 3.000.000,- |
| Ketersediaan tim | Harus mengikuti jadwal anggota tim |
| Risiko proyek | NFC tidak diketahui pin SS dan RST untuk RFIDnya (mencoba pin dari google dan template modul Arduino, namun tidak dapat terhubung), OLED nya tidak dapat hidup |

# Analisis Biaya-Manfaat (Cost-benefit analysis)

| Biaya | Keuntungan |
| --- | --- |
| Waktu anggota tim | Anggota tim menciptakan hasil yang baik dan bertahan lama (robust). |
| Training kit/set | Memberikan pelatihan untuk menghubungkan LoRa dengan kondisi-kondisi sekitar dan website |
| Perangkat lunak IoT dan LoRaWAN | Menjalankan fungsionalitas perangkat IoT |
| Perangkat keras IoT dan LoRaWAN | Membangun sistem irigasi berbasiskan IoT nodes yang dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan konektivitas LoRaWAN |
| Peralatan pendukung (tambahan) | - storage / memory - kabel tipe micro |
| Desain dan manajemen website | Menampilkan hasil yang diperoleh dari sensor dan lingkungan serta memantau iSURF. |
| Perangkat lunak aplikasi web dan mobile | Membantu untuk pengelolaan sistem irigasi di lingkungan iSURF dan konektivitas LoRaWAN berbasiskan web dan mobile. |
| Perangkat keras serverless/cloud | Diperlukan untuk menempatkan aplikasi di cloud digdaya.net |
| Total biaya = Rp. 5.000.000/bulan | RoI yang diharapkan = Rp. 8.000.000/bulan |

# DAFTAR PUSTAKA

Ahmmed, M., Shufian, A., Islam, R., Rahman, M., Hoque, M., & Kabir, S. (2021). Solar Powered Automatic Irrigation System. 2021 IEEE International Conference on Power, Electrical, Electronic and Industrial Applications (PEEIACON), 41-44. https://doi.org/10.1109/PEEIACON54708.2021.9929686.

Attaran M. 2023. The impact of 5G on the evolution of intelligent automation and industry digitization. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 14(5): 5977–5993. https://doi.org/10.1007/s12652-020-02521-x

BharathM, N., & Baba, R. (2018). Solar Powered Automatic Drip Irrigation System With Alternate Water Storage. International journal of engineering research and technology, 6.

Ghodake, R., & Mulani, A. (2016). Sensor Based Automatic Drip Irrigation System. International Journal for Scientific Research and Development, 2, 53-56.

Hartanto, A., Kristiady, F., Atmadja, W., & Linggarjati, J. (2021). Automatic hydroponic nutrient mixing for hydroponic NFT and fertigation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 794. https://doi.org/10.1088/1755-1315/794/1/012128.

Rajasekhar, D., & Prakash, P. (2018). Automatic Drip Irrigation System through Iot. International Journal of Research, 5, 85-88.

Shonkora, S., & Salau, A. (2020). Modeling and Implementation of an Automatic Drip Irrigation System. 2020 International Conference on Data Analytics for Business and Industry: Way Towards a Sustainable Economy (ICDABI), 1-5. https://doi.org/10.1109/ICDABI51230.2020.9325665.

Udiana, IM, Bunganaen W, Padja RAP. 2014. Perencanaan Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation) di Desa Besmarak Kabupaten Kupang. Jurnal Teknik Sipil. 3(1):67-74. doi: 10.35508/jts.3.1.63-74

Zareen, S., Zarrin, K., Ali, A., & Pingle, S. (2016). Intelligent Automatic Plant Irrigation System. International Journal of Scientific Research in Education, 4.