Nama Divisi

Implementasi IoT berbasiskan LoRaWAN di lingkungan i-Surf ILKOM IPB

Proyek #: mengembangkan sistem IoT berbasis interkoneksi LoRaWAN

Dipersiapkan oleh:	Nama Penulis

Dipersiapkan untuk: ……………………………..

Tanggal dikirim:	[Tanggal]

Sponsor Proyek:	Nama Divisi  yang mensponsori Proyek

Pemilik/Pengguna:

Manajer Proyek:

Nomor Dokumen:	XXXXX/Nomor Proyek/BRD

Klasifikasi Tingkat Keamanan: [Rendah | Sedang | Tinggi | Paranoid]

Prioritas Proyek: [Rendah | Sedang | Tinggi | Mandatory]

Version: Mayor.minor (contoh: 0.1; 1.0; 1.1)

Last Updated:	Jun 30, 2024

Creation Date:	Mar 13, 2024

DAFTAR ISI

1.	Ringkasan Eksekutif (Executive summary)	3

2.	Pendahuluan Proyek (Project Introduction/Background)	3

3.	Tujuan Proyek (Project objectives)	3

4.	Ruang Lingkup Proyek (Project scope)	3

5.	Persyaratan Bisnis (Business requirements)	4

6.	Pemangku kepentingan utama (Key stakeholders)	4

7.	Kendala/Batasan proyek (Project constraints)	4

8.	Analisis Biaya-Manfaat (Cost-benefit analysis)	4

Nama proyek	:	Implementasi IoT Berbasiskan LoRaWAN di Lingkungan i-Surf ILKOM IPB

Project Leader	:	Heru Sukoco

Tanggal dikirim	: 	3 Mei 2024

Status dokumen	: 	[   ] Draft  [ O ] Diusulkan  [   ] Divalidasi   [   ] Disetujui

# Ringkasan Eksekutif (Executive summary)

Dalam penerapan Internet of Things (IoT) berbasis LoRaWAN di lingkungan i-Surf, tujuan utama proyek ini adalah memperluas kemampuan teknologi yang ada di laboratorium untuk mendukung penelitian dan pendidikan di bidang teknologi LoRaWAN. Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan Modul LoRaWAN Trainer ke dalam infrastruktur laboratorium, memperkuat pemahaman tentang konsep dan aplikasi teknologi LoRaWAN, serta meningkatkan kapasitas laboratorium dalam mendukung proyek-proyek berbasis IoT di masa depan.

# Pendahuluan Proyek (Project Introduction/Background)

Dalam era digital yang terus berkembang, pengembangan sistem monitoring dan pengendalian menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan sistem informasi. Internet of Things (IoT) memainkan peran utama dalam mengintegrasikan setiap sensor dalam lingkungan internet yang menjadi kunci dalam menangani berbagai tantangan dalam berbagai industri. Dalam hal ini, teknologi telekomunikasi Long Range Wide Area Networks (LoRaWAN) telah menjadi solusi untuk memungkinkan komunikasi nirkabel jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah, sangat sesuai untuk aplikasi IoT. Penggunaan Microcontroller ESP32 sebagai platform untuk pengembangan sistem IoT juga menjadi hal yang efektif. ESP32 memiliki kemampuan yang handal dan fleksibel dalam mengelola data sensor, serta dukungan untuk berbagai protokol komunikasi, termasuk LoRaWAN (Attaran, 2023).

# Tujuan Proyek (Project objectives)

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan

- Menggambarkan infrastruktur, protokol komunikasi, dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi LoRaWAN

- Memperkuat pemahaman tentang cara LoRaWAN dapat diaplikasikan dalam konteks solusi IoT dan industri digital.

- Mengintegrasikan Modul LoRaWAN Trainer dengan infrastruktur laboratorium i-Surf.

- Meningkatkan laboratorium i-Surf dalam mendukung pendidikan dan penelitian di bidang teknologi LoRaWAN.

# Ruang Lingkup Proyek (Project scope)

Proyek ini juga akan mencakup:

- Pengembangan modul IoT berbasis ESP32 untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data sensor.

- Pemrograman ESP32 untuk mengendalikan modul IoT dan koneksi LoRaWAN.

- Pelatihan penggunaan ESP32 bagi personel laboratorium i-Surf.

- Manajemen proyek yang mencakup perencanaan, pengawasan, dan manajemen risiko terkait dengan penggunaan ESP32.

# Persyaratan Bisnis (Business requirements)

| Tingkat Prioritas | Tingkat Kritis | Deskripsi kebutuhan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tinggi | Testing awal untuk alat-alat dan menyambungkan dengan Arduino |
| 2 | Tinggi | Analisis sensor-sensor yang dapat digunakan |
| 3 | Sedang | Proses menyatukan masing-masing sensor |
| 4 | Sedang | Mencari dan memasukkan database |
| 5 | Sedang | Membuat BRD |
| 6 | Sedang | Penulisan laporan |

# Pemangku kepentingan utama (Key stakeholders)

| Nama | Peran pekerjaan | Tugas |
| --- | --- | --- |
| Heru Sukoco | Project Leader | Project Leader |
| Muhammad Luqman Hakim | Anggota tim | - Frontend - API |
| Muhammad Ghifar Azka Nurhadi | Anggota tim | - Backend - API |
| Farhan Nurohman | Anggota tim | - IoT - Backend |
| Muhammad Fahmi Ihsan | Anggota tim | - UI - Frontend |
| Viragita Athaya Haura | Anggota tim | - UI - Administrasi (BRD, PPT, laporan, Poster ) |
| Tita Madriyanti | Anggota tim | - UI - Administrasi (BRD, PPT, laporan) |

# Kendala/Batasan proyek (Project constraints)

| Kendala/Batasan | Deskripsi |
| --- | --- |
| Linimasa | Menganalisis lebih dari 3 sensor, waktu yang terlalu sempit karena banyak terpotong dengan ujian dan libur dengan tugas yang begitu banyak (menganalisis, merancang, membuat laporan) |
| Ketersediaan tim | Harus mengikuti jadwal anggota tim |
| Berapa alat sensor tidak dapat digunakan | NFC tidak diketahui pin SS dan RST untuk RFIDnya (mencoba pin dari google dan template modul Arduino, namun tidak dapat terhubung), OLED nya tidak dapat hidup |

# Analisis Biaya-Manfaat (Cost-benefit analysis)

| Biaya | Keuntungan |
| --- | --- |
| Waktu anggota tim | Anggota tim menciptakan hasil yang bertahan lama |
| Training set | Memberikan pelatihan untuk menghubungkan LoRa dengan kondisi-kondisi sekitar dan website |
| Peralatan pendukung (tambahan) | - storage / memory - kabel tipe micro |
| Desain/manajemen website | Menampilkan hasil yang diperoleh dari sensor dan lingkungan |
| Perangkat lunak | Diperlukan untuk menjalankan website |
| Perangkat keras | Diperlukan untuk menempatkan blog |
| Total biaya = Rp. 2.000.000 | Total yang diharapkan = Rp. 2.000.000 |

Referensi :

Attaran M. 2023. The impact of 5G on the evolution of intelligent automation and industry digitization. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 14(5): 5977–5993. https://doi.org/10.1007/s12652-020-02521-x